Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto APT, se han completado varias actividades clave relacionadas con la construcción de la plataforma VisitaSegura, un sistema web destinado a automatizar y mejorar el control de ingreso y salida de visitas. Hasta el momento, se han logrado los siguientes avances: - Diseño y creación de la arquitectura del sistema utilizando Node.js, Express y SQLite. - Diseño de la base de datos, modelada para soportar registro de visitas, usuarios, roles y reportes. - Implementación del módulo de registro de ingreso y salida, con interfaz operativa. - Avance en la automatización mediante rutificador, integrando scraping para obtener datos desde páginas públicas. - Desarrollo del frontend inicial, incluyendo formularios, botones principales y flujo de interacción. - Pruebas funcionales iniciales, incluyendo casos de prueba de registro de visitas. - Ajustes al flujo de registro para eliminar redundancias (por ejemplo, mantener solo un botón de “Salida” cuando el visitante ya está dentro). - Corrección de errores menores derivados de las primeras pruebas manuales. Estos avances cumplen con los primeros objetivos específicos del proyecto, vinculados al diseño, desarrollo y validación inicial del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos generales y específicos del proyecto se mantienen según lo planificado: - Diseñar e implementar una plataforma web para el registro y control de visitas. - Automatizar la obtención de información básica de visitantes mediante rutificador vía scraping. - Implementar un sistema de salida simple para agilizar el flujo de movimiento. - Asegurar trazabilidad completa mediante almacenamiento en base de datos. No se han realizado cambios en los objetivos generales ni específicos. |
| Metodología | La metodología sigue siendo basada en el enfoque ágil, con iteraciones cortas de desarrollo y revisión semanal. Ajustes realizados: - Se agregó una etapa adicional de pruebas funcionales tempranas, luego de detectar la necesidad de validar el flujo completo antes de continuar con módulos avanzados. - Se incorporó el uso de técnicas de scraping controlado, debido a la necesidad de obtener datos de Rut si no se usa API externa. |
| Evidencias de avance | Evidencias incluidas: - Capturas del sistema funcionando: formulario de registro, vista de visitas activas y botón de salida. - Código desarrollado en Node.js, Express y SQLite. - Casos de prueba: registro manual, registro automático con rutificador, modificación de interfaz. - Diagrama de base de datos actual. Estas evidencias demuestran que el proyecto está avanzando según lo planificado y muestran una correcta aplicación de herramientas de la disciplina, como: - Modelamiento de datos, - Desarrollo web, - Integración de servicios externos (scraping), - Pruebas funcionales, - Documentación del sistema. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado el desarrollo del proyecto Entre los principales factores que han favorecido el avance del proyecto se encuentran: - El manejo previo de tecnologías como Node.js, Express y JavaScript, lo que permitió avanzar con mayor rapidez en el desarrollo del backend. - Disponibilidad de herramientas adecuadas, como editor de código, base de datos y librerías necesarias. - Claridad en los objetivos del sistema desde etapas tempranas. - Trabajo por etapas cortas, lo que facilitó detectar errores y corregirlos oportunamente. Factores que han dificultado el desarrollo del proyecto Entre las principales dificultades detectadas durante el desarrollo se encuentran: - Retrasos en la implementación de la automatización del ingreso de datos mediante escaneo de códigos QR, debido a problemas de compatibilidad con dispositivos de cámara y configuración de permisos web. - Limitada información disponible en algunos códigos QR de carnets, lo que impide obtener todos los datos de forma automática y obliga a completar parte del registro de manera manual. - Dificultades técnicas en las primeras pruebas del sistema de escaneo, lo que generó ajustes adicionales no contemplados inicialmente. - Errores detectados en la validación de datos durante pruebas funcionales, lo que requirió tiempo adicional de corrección.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se llevará a cabo la solicitud planteada por el encargado de seguridad respecto a la posibilidad de visualizar los antecedentes o datos penales de los visitantes dentro del sistema. Esta decisión se fundamenta en diversos motivos, principalmente relacionados con el cumplimiento de la normativa legal vigente y la protección de los datos personales y sensibles. En primer lugar, la información sobre antecedentes penales se considera dato sensible según las leyes de protección de datos, por lo que su tratamiento, almacenamiento o visualización requiere de autorizaciones judiciales específicas o del consentimiento explícito del titular de los datos, lo cual no es procedente en un sistema de registro de visitas de carácter general. Incorporar dicha funcionalidad implicaría vulnerar el principio de legalidad y las políticas de confidencialidad establecidas en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y otras normativas relacionadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: como única actividad que esta atrasada es probar la aplicación con una pistola para leer el QR ya que en la cámara de teléfono funciona pero con la pistola tuvimos problemas para poder pedirla.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.